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1. 仓库改建  (This week wednesday)
20250728 本周五前出一版方案对比
20250804 本周三前出一版方案对比
20251010 报告给杨总和程总，之前报告已经发群里

2. 展厅布置  
7.1 获取办公室尺寸
7.2 获取需要的新能源展示设备
20250331 周二晚上开会

电：
EDESUR
2. 加密盒+运维
20250501 等待合同签署
20250622 已经完成签署
20250728 等待签回合同以及预付款 预计9月15日前
20250929 跟踪下情况
20251006 等待总部假期回来审核合同，然后签署
20251105 需要EDESUR发送补充协议，子公司代收货
20251124 这周完成子公司代收协议 
20251218 已经完成合同签署，需要采购和发货

3. 3000 采集器采购
20250728 3000采集器已发标，并完成投标，等待授标8月15日
20250818 已经购买履约和预付款保函，等待签署合同l
20250915 合同内容部分条款需要和电力局开会商议，特别责任部分
20250929 已经完成合同内容核对，已经通知电力局可以签署合同
20251006 已经签署合同，等待合同认证和预付款
20251027 合同已经完成认证，等待预付款，预计11月14日前
20251112 已经收到预付款，生产中
20251218 本月发货

4. 1.6w点集中计量公开招标
20250728 8月12日交标，需要关注两点 1. ISP Letter 2. indotel 证书 3. 样品 4. 投标报价 
20250804 8月6日确定投标报价，8月5日确定所有投标资料
20250818 已经提交Propsal，需要确认测试时间
20250825 已经延期，9月5日通知补交文件，indotel 文件什么时候完成
20250908 延期到9月11日通知补交文件，据说思达有不符合项，indotel认证需要持续关注
20250915 思达已经被disqulified, 我们需要补交翻译文件和indotel证书。今日下午2点前完成
20250929 0930 开经济标，10月16日授标	
20251027 已经收到授标通知，开具履约保函中
20251105 已经提交履约保函，等待草稿合同，预计11月7日前
20251112 已经完成合同签署，等待合同人认证以及预付款
20251218 1月5日厂验

5. 1.3W点集中计量指定招标
20250728 预计8月底之前发出
20250804 已经发标，8月12日交标，8月5日完成交标
20250818  9月15日授标
20250915 已经授标，等待合同签署
20250929 已经付款预付款和履约保函
20251006 已经递交预付款和履约保函，等待合同签署
20251027 已经发送合同草稿预计10月3日完成签署
20251105  已经完成合同签署，等待合同认证和预付款
20251218 已经收到预付款，预计年前发第一批货物

4. 质量问题
20250331 准备回复函件，本周内发出
20250421 已经发送proposal等待回复
20250501 EDESUR希望采集器及其他配件赔偿
20250622 基本达成协议，等待IEC表完成测试正式发函
20250728 已经完成测试，今日发正式赔偿信函，重点确认清关增值税
20250804 是否正式回复？？？？？交货时间？？？？
20250818 客户已经发送协议，需要审核签署
20250825 今天完成review，明天提交给电力局
20250908 等待电力局签署回复，持续跟进，建议先下单
20250915 电力局已经回复，需要查看，快速将合同签署完成
20250929 最终版本敲定，进入签字流程
20251006 已经签署完合同，等待签回和认证
20251027 已经签回，赔偿设备已经发货
20251124 BL 收件人问题， indocal证书问题
20251218 清关中

5. EDESUR电表大标
20250422 晚上开会看结果
20250501 Indotel，保函，延期
20250519 5月22日回复澄清，0519本地保险资料发送，indotel持续跟进
20250622 完成投标，indotel证书跟进 下个节点7月3日
20250728 完成证书补交，等待8月23日开最终技术标
20250818 已经开技术标和价格，hexing唯一技术通过，需要应对竞争对手投诉
20250825 持续关注投诉事宜，9月11日出授标通知
20250915 电力局反馈授标有些许推迟，持续关注
20250929 已经通知授标，购买履约和预付款保函
20251006 已经提交预付款和保函支付流程，等待总部审批
20251027 已经发回合同草稿 预计10月31日完成签署
20251105 今日完成合同签署
20251112 已经完成合同签署，等待合同人认证以及预付款
20251218 收到预付款，预计放假前发货第一批

6. EDESUR圆表合同
20250519 等待电力统一管理委员会签署合同
20250622 完成签署，等待NAFTEX发送PO
20250728 8月底前下单，已经同意降价，等待预付款
20250804 需要NAFTEX发PO先，确认大致预付款时间
20250825 最终PO时间
20250908 需要确认大致预付款时间
20250929 等naftex支付完线缆付款（10月3日前），让国内下单电表
20251006 国庆节回来后下单
20251027 已经下单，需要安排FAT和预付款
20251105  需要知道预付款时间
20251124 预付款和FAT人员
20251218 收到预付款 1月5日厂验

EDENORTE
1. G3发货
20250501 5月3日到货
20250506 今日到货
20250519 出现质量问题铭牌和通讯
20250603 通讯问题补货，电表问题周三下午开会解决
20250622 已经解决，发送最终接受函和支付预付款
20250818 付款时间
20250908 已经下单第二批，预计10月份交货
20250929 需要客户支付第二批货尾款和剩余货物PO时间
20251027 等待第三批下单
20251105 预计11月7日收到PO和预付款
20251112 已经收到预付款，生产中
20251218 已经全部发货

4. 15W圆表招标
20250728 8月24日截标 关注点 1. 样品 2. ISP 提供证书
20250804 8月6日澄清截至
20250818 今天出澄清结果，关注B12
子任务：
1. 样品需要19号前清出来
2. 样品需要21号全部完成测试和lable
3. 投标资料要周四完成草稿
4. ISP需要本周拿到

20250825 8月27日澄清回复 9月10日提交投标文件，9月8日提交样品
1. 样品需要在本周清关出来 8月29日前
2. 争取拿到Claro认证在交标前
3. 投标资料本周完成
4. 样品9月3日前完成测试和lable

20250908 
1. 今日需要拿到CLARO的认证
2. 今日完成投标价格确定
3. 完成sobre B电子件，明天完成打印
20250915 已经完成投标，等待结果中
20250929 已经通知补交文件，周二之前完成补交，10月14日技术结果
20251027 已经开经济标，需要投诉三星，10月28日前完成
20251105 收到三星关于投诉回复，需要再活动内部关系
20251124 收到驳回三星废标请求，加分成功，授标时间延长到11月28日
20251218 律师申述中，等待合同签署流程被暂停

EDEESTE
1. 质量问题律师会议
20250421 发送第二个proposal等待回复
20250501 据了解高层初步同意，需要正式通知推进
20250622 下周会议
20250728 律师反馈月底给出最终答复
20250908 与律师本周三下午进行会议
20250915 周二上午10-11点会议
20251006 本周第一轮回复edeeste
20251105 今日试探EDEESTE底线赔付
20251112 已经收到最后proposal，争取12月4日前完成赔偿协议
20251124 本周发送最终赔偿proposal
20251218 已经发回赔偿协议

4. Naftex线缆
20250421 Naftex收到预付款，等待和naftex签合同
20250501 收到NAFTEX预付款，并且签署合同
20250519 等待naftex剩余尾款
20250622 第一批货等待厂验
20250728 需要naftex剩余尾款，预计8月15日中发货
20250908 需要在9月15日前收到未支付部分预付款
20250915 NAFTEX承诺再9月17日付款，收到付款后发货，先预定船
20250929 NAFTEX承诺10月3日前付款，已经订舱，10月15日发货
20251006 NAFTEX承诺10月3日付了一半，等待国内确认，剩余一般本周支付，人民线缆已经订舱，10月15日发货，华星线缆等待预付款
20251027 已经收到全部预付款，人民线缆第一批已经发货，等待华星第一批发货
20251112 12月底前完成第二批发货

5. Edenort 紧急招标
20251027 已经发送交货计划，并备好第一批货物的料，等待具体发标计划
20251105  11月7日看是否有最新消息
20251124 预计这周发标，15号授标，需要准备投标和样品

多米 LTEM 试点
20250915  今日要完成报价，按照之前电力局预算*1.2报价
20250929  EDESUR和EDEESTE已经报价
20251006  需要总部回复EDEESTE没有额外费用
20251105  等待EDEESTE下一步指示

CEPM 如何做该项目
20250915  已经将设备调试好，等待下一步指示
JPS
1. 单相重合器测试
20250728 等待测试计划
20250804等待测试计划
20250818 等待测试计划
20250929  JPS 测试中

T&TEC
1. 试点情况
2. 变压器等材料投标

水：
1. CORAASAN 机械水表投标
20250421 准备标书中，5月6日截标
20250501 投标延期，5月13日交标
20250622 代理已经中标
20250728 预计8月底钱下单
20250818 已经打款，等待总部确认
20250825 收到预付款 下单生产中
20250929 需要跟踪尾款支付
20251027 需要在本周摧回尾款 
20251112 已经完成全部付款，准备发货中

2. CORAASAN 户用和大用户LTE表
20250421 等待发标日期
20250728 预计8月31日前发标
20250804 已经发标，8月15日前制定大致投标策略，9月16日截标
20250825 投标LOT3和LOT5，确认文件准备时间
20250908 本周需要完成所有投标文件
20250915 已经发送所有文件，9月16日交标
20251006 10月8日开技术标 10月17日开经济标
20251027  预计今日开技术标
20251105 只有LOT3过了 其余均未通过


新能源：
1. 备货
1.1 这周与Maury商量好备货清单
20250421 5月5日发货
20250501 5月9日发货
20250622 已经到港 准备第二批备货
20250728 货物已经在仓库，周三前把备货需求发出
20250825 26号前把标发出去
20250908 第二批逆变器生产中，等待完成时间
20251105 发货中

3. 光伏路灯
20250728 等待新安装位置答复
20251006 已经报价，并修改参数到10小时

4. 市政光伏项目
20250728 确认报价，并周四与杨科开会过方案和报价
20250804 确认报价，并周二与杨科开会过方案和报价
20251006 已经报价


招聘：
1. 招聘一名中方客户经理
20250728 周二提出

20251124本周重要事宜：
1. EDESUR 0034 G3
20251124合同已经签订等待认证和预付款
2. EDESUR 预付费质量问题
20251124 确认BL收货人和indocal证书copy副本
3. EDESUR Naftex圆表
20251124 已经完成生产需要确认FAT人员和支付预付款
4. Edenorte 0008圆表
20251124 投诉三星被驳回，加分成功，11月28日出授标通知
5. EDEESTE 圆表付款(发送invoice明天 )
20251124 已经逾期需要EDEESTE赶快支付货款
6. EDEESTE 预付费质量问题
20251124 今日发送最终赔付函
7. Naftex线缆
20251124 等二批货预计12月中发货
8.  CORAASAN 户用和大用户LTE表
20251124 等待LOT3授标通知
9. EDESUR电表大标
20251124 合同已经签订等待认证和预付款

10. EDENORTE 紧急招标
20251124 预计这个月发标，需要紧急确认样品准本
1. 4S国内带来 如果没有足够的4S，需要用老的4S代替，需要找到老的4S
2. 12S 和2S 以及F300 需要分别从EDESUR和Claro拿回来
3. 12S 大用户需要快点从海关清出来
4. 完成测试

新能源
1. 华能电力度假酒店房子
2. SEER SOLAR 三相并网逆变器小柜子
3. SEER BESS 项目
4. 市政光伏项目

如何开发C&I客户？

额外注意：
1. 办公室上班迟到问题
2. 销售工程师招聘问题，需要尽快终止Silvestre合同
3. 员工TSS和IRS支付问题
4. 周总来拉美，需要的报告，今天下午开始编写
5. Maury述职报告，下午通知Maury
6. 新能源拜访计划

紧急确认事宜：

1. EDEESTE赔偿协议

2. EDEESTE逾期款

3. EDESUR 厂验(NAFTEX, 0016, 0023, 0034) 要注意不能和水表拜访时间重合

4. EDENORTE 紧急招标保函

5. EDENORTE 律师投诉

6. SEER SOLAR BESS

7. SEER SOLAR solar project 
8. INAPA 水表

9. CORAAVEGA 水表

10. 水司拜访总部 要确认时间

11. CEPM集成

12. 路灯项目 控标项
